# TAMA300 Task sheet

| Task name: Preparation for DT7 |  |
| --- | --- |
| Member: | Period: / / ~ / / |
|  | Category: Interferometer ~ operation |
| Summary: DT7のOrganizerは? タスク配分は? 観測体制・干渉計(新井・佐藤・高橋)・自動化(高橋)・観測システム・DAQシステム・診断 最低限DT7までにやらないといけないタスク ⇒ MC mirror and suspension replacement (~ 3下) done ⇒ SONY Laser ~ Maintenance program (3下~ 4上) done ⇒ Recycling operation with the high power laser (4中) succeeded ⇒ Automatic lock acquisition under power recycling (5上) ⇒ Alpha2 characterization with the locked Fabry-Perot (4) done ⇒ Restoration of dL- drift control (4) ⇒ Optical axis control (4) ⇒ DAQ setting for DT7 (5上) ⇒ Test Run 2 5/9-10 ⇒ DT7 7/5-8 DT7までにできていることが望ましいタスク |  |
| Result: |  |

# TAMA300 Task sheet

| Task name: Test Run 2 |  |
| --- | --- |
| Member: | Period: / / ~ / / |
|  | Category: Interferometer ~ operation |
| Summary: Test Run 2の目的 - 観測に向けて検出器の安定度の評価（装置~レーザー・MC・干渉計~の安定度・フルロックの安定度・ロックアクイジション・感度の安定度） - 観測システムのテスト - DAQシステムのチェック - TR2->DT7までの間に何をすべきかを - Elba meeting後ではDT7まで時間がない。5/9-10などはどうか？ |  |
| Result: |  |

# TAMA300 Task sheet

| Task name: DAQ setting for DT7 |  |
| --- | --- |
| Member: | Period: / / ~ / / |
|  | Category: Interferometer ~ operation |
| Summary: - どのチャンネルをどのDAQシステムで取得するか。 - dL-用ホワイトニングフィルタのデザイン・作成・Characterization - その他のホワイトニングフィルタのデザイン・作成・Characterization - MDAQ用ゲイン設定 - EPICS移設 - DAQ配線 - TR2までに暫定案策定・TR2でテスト＆改正 関連ファイル: http://tamago.mtk.nao.ac.jp/recom/general_lib/circuits/010221_DT5_WTF/whitening.pdf http://tamago.mtk.nao.ac.jp/recom/general_lib/circuits/010311_DT5_WTF/whitening2.pdf http://tamago.mtk.nao.ac.jp/dt6/Channel.htm |  |
| Result: |  |

# TAMA300 Task sheet

| Task name: Automatic lock acquisition under power recycling |  |
| --- | --- |
| Member: | Period: / / ~ / / |
|  | Category: Interferometer ~ operation |
| Summary: - DT7へ向けた自動ロックの実現 - MC, MC alignment, Recycled Michelson, One arm, Full lock, - Alignment control, optical axis control - 制御系切り替え dl-, dL+, dL- 関連ファイル: 関連リンク ⇒ Automatic interferometer adjustment |  |
| Result: |  |

# TAMA300 Task sheet

| Task name: Automatic interferometer adjustment |  |
| --- | --- |
| Member: | Period: / / ~ / / |
|  | Category: Interferometer ~ operation |
| Summary: - DT7へ向けた自動調整の実現 - FPMI時の経験ではアクチュエータバランス、dl-の復調位相(周波数雑音のカップリング)、dl-の動作点(dL-への強度雑音カップリング)、コントラスト調整が必要だった - アルゴリズムの立案 - Servo controlled potentio meterの使用 関連ファイル: 関連リンク ⇒ Automatic lock acquisition under power recycling |  |
| Result: |  |